KONI-WEB Walkthrough Teknis: Plan 5, 6, & 7 Public API · Admin CMS · Homepage Conditional Render Fase 2: SIM Internal — Dokumen Internal Pengembang

## Status Plan Saat Ini

| Plan | Deskripsi | Status | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–3 | Schema, Migrasi, Seed | ✔ SELESAI | — |
| 4 | Admin CRUD API (SUPER_ADMIN) | ✔ SELESAI | — |
| 5 | Public Read-Only API | ▶ AKTIF | Tinggi |
| 6 | Admin CMS Pages/Forms | □ BERIKUTNYA | Tinggi |
| 7 | Homepage Conditional Render | □ BERIKUTNYA | Tinggi |
| 8 | Verifikasi E2E (lint/test/RBAC) | □ AKHIR | Medium |

Plan 5 — Public Read-Only API

Endpoint publik tidak memerlukan autentikasi. Semua response di-cache di sisi server (revalidate 60 detik). Tidak ada operasi write yang diekspos.

## 5.1  Lokasi File

apps/api/src/routes/ public.ts ← tambahkan route baru di sini apps/api/src/controllers/ event.controller.ts ← tambahkan handler publik (extend yg sudah ada)

## 5.2  Daftar Endpoint

| Method | Path | Auth | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/public/events | Public | Daftar event aktif/upcoming, urutkan startDate ASC |
| GET | /api/v1/public/events/:id | Public | Detail satu event berdasarkan ID |
| GET | /api/v1/public/events/:id/medal-standings | Public | Klasemen medali terkini untuk satu event |
| GET | /api/v1/public/medal-standings/latest | Public | Klasemen medali dari event paling terkini |

## 5.3  Implementasi Route — public.ts

// apps/api/src/routes/public.ts import { Router } from 'express'; import { listPublicEvents, getPublicEvent, getPublicMedalStandings, getLatestMedalStandings, } from '../controllers/event.controller'; const router = Router(); router.get('/events', listPublicEvents); router.get('/events/:id', getPublicEvent); router.get('/events/:id/medal-standings', getPublicMedalStandings); router.get('/medal-standings/latest', getLatestMedalStandings); export default router;

Pastikan router ini didaftarkan di apps/api/src/index.ts dengan prefix '/api/v1/public' sebelum middleware requireAuth. Urutan penting: public HARUS sebelum protected routes.

Daftarkan di index.ts

// apps/api/src/index.ts (tambahkan 2 baris) import publicRouter from './routes/public'; // ... app.use('/api/v1/public', publicRouter); // ← sebelum app.use(requireAuth) app.use(requireAuth); app.use('/api/v1/admin', adminRouter);

## 5.4  Handler di event.controller.ts

// listPublicEvents export async function listPublicEvents(req: Request, res: Response) { const events = await prisma.event.findMany({ where: { status: { in: ['ACTIVE', 'UPCOMING'] } }, orderBy: { startDate: 'asc' }, select: { id:true, name:true, location:true, startDate:true, endDate:true, status:true }, }); return res.json({ data: events }); } // getPublicMedalStandings export async function getPublicMedalStandings(req: Request, res: Response) { const { id } = req.params; const standings = await prisma.medalStanding.findMany({ where: { eventId: id }, orderBy: [{ gold:'desc' },{ silver:'desc' },{ bronze:'desc' }], }); return res.json({ data: standings }); } // getLatestMedalStandings — event paling dekat endDate dari sekarang export async function getLatestMedalStandings(req: Request, res: Response) { const event = await prisma.event.findFirst({ where: { status: { in: ['ACTIVE', 'COMPLETED'] } }, orderBy: { endDate: 'desc' }, }); if (!event) return res.json({ data: [] }); const standings = await prisma.medalStanding.findMany({ where: { eventId: event.id }, orderBy: [{ gold:'desc' },{ silver:'desc' },{ bronze:'desc' }], }); return res.json({ data: standings, event }); }

## 5.5  Smoke Test Manual

# Semua harus return 200 + { data: [...] } curl http://localhost:3001/api/v1/public/events curl http://localhost:3001/api/v1/public/events/<EVENT_ID> curl http://localhost:3001/api/v1/public/events/<EVENT_ID>/medal-standings curl http://localhost:3001/api/v1/public/medal-standings/latest # Tidak boleh return data jika event kosong/error — harus data: []

Plan 5 selesai bila: tsc --noEmit lolos, semua curl return 200, dan endpoint tidak memerlukan header Authorization.

Plan 6 — Admin CMS Pages & Forms

CMS Admin mencakup dua halaman manajemen data: Event dan Klasemen Medali. Keduanya hanya bisa diakses oleh SUPER_ADMIN. Route di-guard di frontend menggunakan ProtectedRoute yang sudah ada.

## 6.1  Struktur Halaman

apps/web/src/pages/admin/ events/ index.tsx ← daftar event (tabel + tombol tambah/edit/hapus) [id]/ edit.tsx ← form edit event new.tsx ← form tambah event baru medal-standings/ index.tsx ← pilih event, tampilkan tabel klasemen [eventId].tsx ← form replace/update klasemen untuk event

## 6.2  Halaman Daftar Event (events/index.tsx)

// Fetch dari admin endpoint (butuh token) const { data } = await fetchWithAuth('/api/v1/admin/events'); // Kolom tabel minimal: // Nama ¦ Lokasi ¦ Tanggal Mulai ¦ Status ¦ Aksi (Edit ¦ Hapus) // Tombol Tambah → navigate ke /admin/events/new // Tombol Edit → navigate ke /admin/events/:id/edit // Tombol Hapus → DELETE /api/v1/admin/events/:id + konfirmasi dialog

## 6.3  Form Event (new.tsx / edit.tsx)

| Field | Input Type | Validasi | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| name | text | required, min 3 | Nama event |
| location | text | required | Kota/venue |
| startDate | date | required | Format ISO |
| endDate | date | required, ≥ startDate | — |
| status | select | UPCOMING¦ACTIVE¦COMPLETED | Default: UPCOMING |
| description | textarea | optional | Rich text sederhana |

// Submit form event baru await fetchWithAuth('/api/v1/admin/events', { method: 'POST', body: JSON.stringify({ name, location, startDate, endDate, status }), }); // Submit edit event await fetchWithAuth(`/api/v1/admin/events/${id}`, { method: 'PATCH', body: JSON.stringify({ ...changedFields }), });

## 6.4  Halaman Klasemen Medali

Alur: Admin pilih event dari dropdown → sistem fetch klasemen saat ini → tampilkan tabel editable → submit replace semua data sekaligus (PUT).

// medal-standings/[eventId].tsx // 1. Fetch klasemen saat ini const res = await fetchWithAuth(`/api/v1/admin/events/${eventId}/medal-standings`); // 2. Tabel editable — baris per provinsi/kontingen // Kolom: Kontingen ¦ Emas ¦ Perak ¦ Perunggu ¦ Hapus // Tombol + Tambah Baris // 3. Submit — replace seluruh data await fetchWithAuth(`/api/v1/admin/events/${eventId}/medal-standings`, { method: 'PUT', body: JSON.stringify({ standings: rows }), // rows = [{ contingentName, gold, silver, bronze }, ...] });

Desain 'replace all' (PUT) dipilih agar admin tidak perlu mengelola ID individual. Satu kali submit = data resmi terkini.

## 6.5  Navigasi Sidebar

// Tambahkan ke sidebar admin yang sudah ada { label: 'Event', href: '/admin/events', icon: CalendarIcon }, { label: 'Klasemen Medali', href: '/admin/medal-standings', icon: TrophyIcon },

Kedua menu hanya muncul jika user.role === 'SUPER_ADMIN'. Tambahkan conditional di komponen Sidebar.

Plan 7 — Homepage Conditional Render

Homepage tidak boleh menampilkan fallback dummy. Gunakan Promise.allSettled sehingga error satu section tidak memblokir section lain. Section Event dan Klasemen Medali hanya dirender jika data riil tersedia dan tidak kosong.

## 7.1  Logika Fetching di getServerSideProps / loader

// apps/web/src/pages/index.tsx (atau app/page.tsx untuk App Router) export async function getServerSideProps() { const BASE = process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL ¦¦ 'http://localhost:3001'; const [eventsResult, medalResult] = await Promise.allSettled([ fetch(`${BASE}/api/v1/public/events`).then(r => r.json()), fetch(`${BASE}/api/v1/public/medal-standings/latest`).then(r => r.json()), ]); const events = eventsResult.status === 'fulfilled' ? eventsResult.value?.data ?? [] : []; const medalStandings = medalResult.status === 'fulfilled' ? medalResult.value?.data ?? [] : []; return { props: { events, medalStandings }, revalidate: 60, // ISR: refresh tiap 60 detik }; }

Promise.allSettled menjamin kedua fetch dijalankan secara paralel dan salah satu gagal tidak memblokir yang lain. Array kosong = section disembunyikan.

## 7.2  Komponen Homepage

// Homepage component export default function Home({ events, medalStandings }) { const hasEvents = events.length > 0; const hasMedals = medalStandings.length > 0; return ( <main> <HeroSection /> <NewsSection /> {/* CMS Berita — sudah ada */} {/* Section Event: hanya tampil jika ada data */} {hasEvents && ( <EventSection events={events} /> )} {/* Section Klasemen Medali: hanya tampil jika ada data */} {hasMedals && ( <MedalStandingSection standings={medalStandings} /> )} </main> ); }

## 7.3  Komponen EventSection

// Tampilkan card/grid event mendatang function EventSection({ events }: { events: Event[] }) { return ( <section id='events'> <h2>Event Mendatang</h2> <div className='grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4'> {events.slice(0, 6).map(ev => ( // maks 6 card di homepage <EventCard key={ev.id} event={ev} /> ))} </div> </section> ); }

## 7.4  Komponen MedalStandingSection

// Tampilkan top-10 klasemen medali function MedalStandingSection({ standings }) { return ( <section id='medal-standings'> <h2>Klasemen Medali</h2> <table> <thead> <tr><th>#</th><th>Kontingen</th> <th>🥇</th><th>🥈</th><th>🥉</th></tr> </thead> <tbody> {standings.slice(0, 10).map((s, i) => ( <tr key={s.id}> <td>{i + 1}</td> <td>{s.contingentName}</td> <td>{s.gold}</td> <td>{s.silver}</td> <td>{s.bronze}</td> </tr> ))} </tbody> </table> </section> ); }

Styling final disesuaikan dengan desain sistem KONI-WEB yang sudah ada. Snippet di atas adalah logika minimal — bukan UI final.

## 7.5  Behavior Matrix

| Kondisi | Section yang Tampil | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Data event kosong, medal kosong | Hero, Berita saja | Saat deploy pertama |
| Ada event, medal kosong | Hero, Berita, Event | Phase awal operasional |
| Event kosong, ada medal | Hero, Berita, Medal | Edge case |
| Ada event + ada medal | Semua section tampil | Kondisi normal operasional |
| API error (salah satu) | Section lain tetap tampil | Promise.allSettled menjamin ini |
| API error (keduanya) | Hero, Berita saja | Tidak ada pesan error di UI publik |

Checklist Eksekusi Plan 5 → 7

## Plan 5 — Public API

- Tambah 4 handler di event.controller.ts: listPublicEvents, getPublicEvent, getPublicMedalStandings, getLatestMedalStandings

- Buat apps/api/src/routes/public.ts, daftarkan keempat route

- Register publicRouter di index.ts sebelum requireAuth

- tsc --noEmit → lolos

- Smoke test: curl 4 endpoint → semua return 200 tanpa token

## Plan 6 — Admin CMS

- Buat halaman admin/events/index.tsx (tabel daftar + aksi)

- Buat admin/events/new.tsx dan admin/events/[id]/edit.tsx (form)

- Buat admin/medal-standings/index.tsx (pilih event)

- Buat admin/medal-standings/[eventId].tsx (tabel editable + PUT)

- Tambahkan menu Event dan Klasemen Medali di Sidebar (SUPER_ADMIN only)

- tsc --noEmit → lolos

## Plan 7 — Homepage

- Ganti fetching data di index.tsx dengan Promise.allSettled ke 2 public endpoint

- Tambahkan guard hasEvents dan hasMedals sebelum render section

- Hapus semua fallback dummy di homepage

- Test: data kosong → section tidak muncul | data ada → section muncul

- tsc --noEmit → lolos

Setelah Plan 7 selesai, lanjutkan ke Plan 8: lint penuh (eslint + tsc), test API endpoint RBAC (role selain SUPER_ADMIN harus 403 untuk write), dan smoke test publik end-to-end.

KONI-WEB · Dokumen Internal Pengembang · 2025

Fase 2: SIM Internal — Plan 5, 6, & 7 Walkthrough